财政支出项目绩效评价报告

评价类型：   实施过程评价          完成结果评价√

项目名称：   信息运行维护

项目单位：   海口海事法院

主管部门：

评价时间：   2015年1月1日至2015年12月31日

组织方式：   财政部门     主管部门    项目单位√

评价机构：   中介机构     专家组      项目单位评价组√

评价单位（盖章）：

上报时间：2016年7月12日

项目绩效目标表

项目名称：案件审判

| 指标 类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 信息运行维护 | 99万元 | 90万元 | 85-90万元 | 80-85万元 | 80万元以下 |
| 成效 指标 | 系统实用性 | 80% | 80% | 70-80% | 70% | 70%以下 |
|  | 使用部门满意度 | 90% | 90% | 80-90% | 70-80% | 70%以下 |
|  | 设备更新 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 4万元以下 |

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海口海事法院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 王安 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66253406 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市人民大道74号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570208 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 99 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 99 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 99 |  | 省财政 |  |  |  |  | 99 | 省财政 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 陈祥智 |  |  | 副院长 |  |  |  | 海口海事法院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王安 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁红霞 |  |  | 副调研员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴育红 |  |  | 报帐员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

海口海事法院是根据最高人民法院关于设立海口海事法院的决定（法（交）【1990】4号）于1990年3月成立的。代表国家行使海事司法权，管辖海南省所属港口和水域以及西沙、中沙、南沙、黄岩岛等岛屿和水域内发生的一审海事、海商案件，辖区海域面积达200多万平方公里。

根据中共海南省委办公厅关于印发《海口海事法院机关机构改革方案》的通知（琼办发[2001]70号）、海南省机构编制委员会琼编[2006]19号、琼编[2007]165号、琼编办[2008]50号、琼编[2009]127号、琼编[2010]9号、琼编办[2010]97号、琼编办[2013]170号、琼编[2012]53号（机密件，省编委批复我院增加三沙法庭3名政法编制）、琼编[2014]25号等文的规定，我院至2015年12月止核定编制87名，其中：公务员80人，工勤人员7人。内设15个职能部门（10个内设机构和5个派出法庭）和机关党委（机关工会）；实有人数89人，其中：公务员74人，工勤人员6人，临聘人员9人。退休15人；

根据《海南省公务用车制度改革总体方案》核定我院公务用车4辆，根据海南省财政厅 海南省小汽车定编办公室《关于核定执法执勤用车和特种专业技术用车编制的通知》（琼财资【2016】9号）核定我院执法执勤用车编制13辆，特种专业技术用车编制0辆，共计13辆，我院留在7辆。自2016年1月起我院实有公务用车4辆，执法执勤用车7辆，共计11辆。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目为经常性项目，由财政拨款，信息运行维护项目主要是针对我院科技法庭、审委会会议室多媒体改造、门户网站服务器托管、利客发群发短信平台、案件唯一码查询展示系统采购、远程视讯电视电话会议系统、干警办公电脑更换、采购防火墙、网上办公平台、门户网站、诉服平台升级改进等项目的升级改和日常运行维护。我院秉持“服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、实现司法公开”的信息化工作理念，一直积极推动科技强院系统工程建设，在院本部和洋浦、三亚、博鳌、八所四个派出法庭全面启用网络办公平台和远程视讯系统，将电子信息技术运用到法院工作各个环节，将审判质量管理监督和评估体系与科技法庭建设相结合，大大提高了法院的工作效率与司法能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目所有资金99万元由财政拨款，并已下拨至我院账户。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金年初预算主要用于：院本部及四个派出法庭五条网络运行线路租费41.4万元；维修维护费37.6万元，信息网络及软件购置更新20万元。

截止2015年12月31日，该项目资金使用完毕。主要是维修维护费55.94万元、网线租赁费32.21万元、信息网络及软件购置更新10.35万元等。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金由我院办公室统一管理，具体负责资金运行，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。在资金执行过程中，我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经过三级审批确认后再付款，资金的拨付有完整的审批程序和手续，严坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。

- 项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、机构完备。项目资金管理部门设在办公室，合理配置机构人才，加强队伍建设，实时跟踪项目进度和质量。专门成立信息办，负责我院计算机设备的安全运行与管理，对系统整体运行情况进行监控。对机房服务器进行定期维护，做好服务器数据的定期备份和更新，在市局一级代理服务器不出现问题的前提下保证我局服务器的正常运行。

2、管理规范。

（1）规范采购管理。计算机设备的采购由使用人员、部门提出设备采购需求计划，经信息办核实并做采购预算、设备选型等指导意见后，报办公室审核，并由分管院领导批准后，按照政府采购的有关规定进行关及时进行验货、核对、登记和入库工作。

（2）加强运维管理。加强日常管理及维护，信息办每周定期进行对我院全部应用系统及相关的硬件设备进行检查和维护，保证我院各网线的正常使用。

（二）项目管理情况分析

在项目的实施过程中，为了确保项目资金合理使用，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。

- 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

信息运行维护项目涉及政府采购的固定资产均按照海南省财政厅要求，采用政府集中采购方式进行招标，有效的控制和节约项目成本。

- 项目成本（预算）节约情况

2015年信息运行和维护年初数为99万元，与2014年持平。在项目实施过程中，各部门各司其职，严格审核预算，并随时关注项目进程及预算资金使用情况，全年案件预算总计99万元，结算99万元，收支平衡。

- 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在有关部门的指导及支持下，我院本着厉行节约的原则，顺利完成了该项目运行，保证了审判工作正常运转。

（2）项目完成质量

在预算年度内完成预算执行进度，未出现违规使用项目资金情况。

信息运行维护项目基本从第二季度开始支付，主要原因一是项目资金下达在2015年3月份左右，项目无法启动；二是该项目基本都是按季结算；三是根据政策要求，项目报工信厅审核等一系列过程，耗时较长。因为前期工作扎实认真，故第三、四季度项目实施进度比较快，按时按质完成招标，开发以及验收工作。

- 项目的效益性分析

信息运行和维护项目按照预期目标完成。为我院审判执行工作提升信息化应用水平、提高海事司法水平提供了坚实的技术保障。

（1）项目预期目标完成程度

已完成经项目目标的100%，财政资金按计划完成投入。

- 项目实施对经济和社会的影响

通过对该项目的正常运行，保证了当前和今后不断增长的海事司法需求，更好地服务“十三五”规划和海洋经济发展战略大局，为海洋强省建设提供司法保障。

4、项目的可持续性分析

- 通过本项目实施完成，可以看出本单位具有较好的项目实施基础和稳定的队伍，具备将项目持续完成的能力。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

- 项目完成后，预算批复的绩效指标全部完成。其中：

- 产出指标方面：信息运行维护达到绩效目标；

- 成效指标方面：成效指标达到优，其中使用部门满意度、系统实用性、设备更新均达到年初设定的绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）、经验及做法：在编制工程预算中，根据资金情况，按照精品案、大案优先的原则，合理安排使用资金，最大限度地压缩成本；确保资金使用合理。

（二）存在的问题：

从这次的绩效评价结果看，我中心信息运行维护项目实施情况整体良好，使项目发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、项目资金使用最大化还有待提高。

2、项目建成后的维护和升级还有待完善和加强。

（三）措施

1、继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。

加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

2、重视项目后期管理，保证项目可持续发展。

项目建成后要重视后期管理工作，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

3、加大有关招标制度的执行力度，进一步完善物资采购、基建、服务等方面的招标制度 。

七、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。